# Contrato de Desenvolvimento e Implementação do Ecossistema Inteligente PrintPixel

Minuta de contrato para centralização de vendas, produção, faturação, gestão fiscal e inteligência artificial

| Documento | Estado | Data |
| --- | --- | --- |
| Contrato e caderno de encargos integrado | Minuta para negociação e revisão | 20 de outubro de 2026 |

Entidade cliente

PRINT PIXEL — GRÁFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL, LDA

NIF/NIPC 515867136

Rua Francisco Alexandre Ferreira, 207 R/C, 4400-469 Vila Nova de Gaia, Portugal

Entidade prestadora

[A identificar na versão para assinatura]

Aviso importante

Esta minuta define o âmbito funcional, técnico e contratual pretendido. Deve ser validada por advogado e contabilista certificados antes da assinatura, em especial quanto a responsabilidade, proteção de dados, fiscalidade, propriedade intelectual e submissão de declarações fiscais.

# Identificação das partes

Entre:

PRINT PIXEL — GRÁFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL, LDA, pessoa coletiva n.º 515867136, com sede na Rua Francisco Alexandre Ferreira, 207 R/C, 4400-469 Vila Nova de Gaia, Portugal, adiante designada por Cliente ou PrintPixel;

e

[DENOMINAÇÃO SOCIAL DO PRESTADOR], pessoa coletiva n.º [a preencher], com sede em [a preencher], representada por [a preencher], adiante designada por Prestador;

é celebrado o presente Contrato de Desenvolvimento, Implementação, Integração, Manutenção e Suporte do Ecossistema Inteligente PrintPixel, que se rege pelas cláusulas seguintes e pelos anexos que dele fazem parte integrante.

# Considerandos

A Cliente desenvolve e comercializa produtos personalizados de comunicação visual, incluindo neon LED, logótipos e peças em acrílico, elementos para montras, impressão 3D, corte laser, autocolantes, rótulos, sinalética, expositores e produtos especiais.

A Cliente opera uma loja online em Shopify, denominada Print Pixel Studio, na qual o cliente final seleciona, personaliza, aprova e paga produtos sujeitos a IVA.

A Cliente dispõe de um CRM próprio com módulos de orçamento, pedidos, produção, materiais, custos, comissões, pagamentos, faturação, integração Moloni e indicadores de gestão.

As Partes pretendem evoluir o CRM para um ecossistema central, integrado e auditável, capaz de receber automaticamente encomendas da loja, apoiar orçamentos personalizados, organizar produção e agenda, apoiar faturação e apuramento trimestral de IVA e aprender com os resultados reais.

A inteligência artificial deverá atuar como camada de assistência e interpretação, sem substituir as regras determinísticas de preço, a validação humana, o contabilista certificado ou as obrigações legais da Cliente.

# 1 Objeto

1.1 O Prestador obriga-se a analisar, conceber, desenvolver, testar, documentar, implementar e suportar o Ecossistema Inteligente PrintPixel, adiante Sistema, nos termos do presente Contrato.

1.2 O Sistema deverá funcionar como fonte operacional central para clientes, orçamentos, encomendas, ficheiros de personalização, produção, agenda, materiais, pagamentos, documentos fiscais, indicadores de gestão e dados de aprendizagem.

1.3 O desenvolvimento será realizado por fases, com entregas verificáveis e aceitação formal, não se considerando incluída qualquer funcionalidade que não conste deste Contrato, dos seus anexos ou de pedido de alteração aprovado por escrito.

# 2 Definições

| Termo | Definição |
| --- | --- |
| CRM | Aplicação interna atualmente utilizada pela Cliente para gestão comercial, produção, financeira e administrativa. |
| Loja | Loja online Print Pixel Studio, atualmente suportada por Shopify e pelo editor de personalização associado. |
| Sistema | Conjunto integrado formado pelo CRM, serviços de integração, módulos de IA, base de dados, agenda, relatórios e conectores externos. |
| Encomenda | Pedido realizado na Loja, inserido manualmente ou convertido de orçamento. |
| Ordem de produção | Registo operacional que contém produto, ficheiros aprovados, materiais, etapas, responsáveis, prazos e controlo de qualidade. |
| Receita técnica | Conjunto versionado de materiais, fórmulas, processos, tempos, perdas, dependências e perguntas necessário para fabricar uma família de produto. |
| IA | Serviços de inteligência artificial usados para interpretar texto, imagem e documentos, sugerir classificações, explicar dados e apoiar decisões. |
| Previsto e realizado | Comparação entre materiais, tempos, custos e prazos estimados e os efetivamente registados. |
| Integração fiscal | Ligação ao Moloni ou a outro software certificado aprovado, destinada à emissão, consulta e reconciliação de documentos fiscais. |

# 3 Princípios obrigatórios de arquitetura

Uma única identificação por cliente, encomenda, pagamento e documento fiscal, com rastreabilidade entre os sistemas.

Cálculos de custo, preço, margem e IVA executados por regras determinísticas, versionadas e testáveis.

IA utilizada para extração, classificação, previsão e explicação, nunca como única autoridade para preço, IVA ou obrigações fiscais.

Confirmação humana sempre que existam dados em falta, baixa confiança, exceções, reembolsos, alterações de preço, emissão fiscal ou conflito entre fontes.

Idempotência e prevenção de duplicações em todos os webhooks, importações e reprocessamentos.

Registo de auditoria de ações humanas, automáticas e efetuadas por IA.

Separação de permissões entre gestão, comercial, produção, financeiro, contabilista e administração técnica.

Proteção de dados desde a conceção, minimização de dados, cifragem e retenção controlada.

# 4 Âmbito funcional

## 4.1 Cadastro central

Clientes, contactos, moradas de faturação e entrega, NIF, país, preferências e consentimentos.

Produtos, variantes, famílias, materiais, fornecedores, máquinas, processos, colaboradores e centros de custo.

Receitas técnicas versionadas por família de produto e complexidade.

Tabelas de IVA, isenções, regras geográficas e datas de vigência, sujeitas a validação contabilística.

Mapeamento de produtos e variantes entre Shopify, CRM e software de faturação.

## 4.2 Orçamentista assistido por IA

Receção de texto, imagem, fotografia, PDF e ficheiro vetorial, quando o formato for tecnicamente suportado.

Classificação do pedido numa família de produto: neon LED, logótipo em acrílico, logótipo iluminado, letras PETG ou 3D, corte laser, produto para montra, autocolante, rótulo, sinalética, expositor, troféu ou projeto especial.

Extração de texto, número de elementos, cores, medidas declaradas, materiais aparentes e complexidade visual.

Indicação de confiança e origem de cada dado extraído, distinguindo facto lido, inferência e informação fornecida pelo utilizador.

Checklist dinâmico de perguntas em falta, incluindo dimensões, material, espessura, cor, iluminação, base, fixação, ambiente interior ou exterior, instalação, quantidade e prazo.

Proposta de ficha técnica para validação humana antes do cálculo.

Cálculo por meio do motor de custeio do CRM, incluindo materiais, perdas, máquina, energia, mão de obra, serviços externos, instalação, embalagem, comissão, margem e IVA.

Apresentação de preço mínimo, preço sugerido, margem prevista, custo discriminado e alertas de risco.

Geração de proposta comercial, link de aprovação e histórico de revisões.

## 4.3 Famílias prioritárias

| Família | Dados mínimos | Cálculos principais |
| --- | --- | --- |
| Neon LED | Arte ou texto, largura, altura, cor, base, interior ou exterior, fixação, instalação | Comprimento do traçado, neon, acrílico, fonte, corte, montagem, cabos, embalagem e instalação |
| Logótipo em acrílico | Arte, dimensões, espessura, cor, iluminação, afastamento, aplicação | Área e aproveitamento, corte, impressão ou vinil, LED, fixadores e mão de obra |
| Letras PETG ou 3D | Texto ou vetor, altura, profundidade, largura real, material, acabamento e iluminação | Filamento, horas de impressão, energia, segmentação, falhas, LED e montagem |
| Corte laser | Ficheiro, material, espessura, dimensões, quantidade e acabamento | Área, comprimento de corte, tempo de máquina, preparação e perda |
| Autocolantes e rótulos | Formato, medidas, quantidade, material, corte, laminação e arte | Área, aproveitamento, impressão, corte, acabamento e embalagem |
| Projeto especial | Briefing, dimensões, componentes e prazo | Decomposição em materiais, processos, terceirização, eletrónica, montagem e risco |

## 4.4 Integração automática da Loja Shopify

A integração deverá usar APIs e webhooks oficiais da Shopify e não depender de leitura manual de emails. Deverá suportar, no mínimo:

Criação e atualização de encomendas, pagamentos, cancelamentos, reembolsos, dados de entrega e estados de expedição.

Importação do cliente, NIF quando recolhido, moradas, contactos, produtos, variantes, quantidades, descontos, portes, impostos, moeda e identificadores Shopify.

Importação ou referência segura dos ficheiros e pré-visualizações produzidos no editor de personalização.

Criação automática do pedido no CRM apenas quando o evento e o estado de pagamento cumprirem as regras configuradas.

Criação de ordem de produção a partir da receita técnica correspondente, com os ficheiros aprovados anexos.

Fila de exceções para encomendas incompletas, ficheiros ausentes, variantes sem correspondência, divergências de IVA, pagamentos parciais ou produtos especiais.

Sincronização do estado de produção ou expedição para a Loja quando tecnicamente permitido e aprovado.

Reprocessamento seguro, registo de falhas, repetição automática com limites e alerta quando a intervenção humana for necessária.

Rotina diária de reconciliação entre encomendas Shopify e pedidos CRM, identificando omissões, duplicações e diferenças de valor.

## 4.5 Mapeamento mínimo Shopify para CRM

| Origem Shopify | Destino CRM | Regra |
| --- | --- | --- |
| order.id e order.name | externalId e número externo | Chave única; nunca recriar pedido existente |
| customer e billing_address | Cliente e faturação | Atualizar sem apagar histórico; validar NIF separadamente |
| shipping_address | Entrega | Manter distinta da morada fiscal |
| line_items e properties | Produtos e personalização | Preservar opções, texto, medidas e referências de arte |
| tax_lines | IVA por linha | Guardar taxa, base tributável e montante da fonte |
| discounts e shipping_lines | Descontos e portes | Linhas separadas para reconciliação |
| transactions | Pagamentos | Registar gateway, valor, estado, data e referência |
| refunds | Crédito ou reembolso | Exigir conciliação com documento fiscal aplicável |
| fulfillments | Expedição | Guardar transportadora, rastreio e estado |
| ficheiros do personalizador | Arte aprovada | Guardar referência imutável e cópia conforme política de retenção |

## 4.6 Pedidos e produção

Conversão de orçamento aprovado ou encomenda paga em pedido e ordem de produção.

Roteiro por produto com etapas, dependências, tempo previsto, responsável e estado.

Etapas configuráveis: validação da arte, prova ao cliente, aprovação, corte, impressão 3D, impressão, aplicação, LED e eletrónica, montagem, acabamento, controlo de qualidade, embalagem, expedição e instalação.

Registo de início e fim, pausas, materiais consumidos, falhas, retrabalho, fotografias de controlo e observações.

Baixa e reserva de materiais; alerta de falta e sugestão de compra.

Controlo de qualidade e bloqueio da entrega enquanto existirem verificações obrigatórias por concluir.

Histórico completo de alterações e responsáveis.

## 4.7 Agenda e planeamento inteligente

Agenda unificada de prazos comerciais, aprovações, produção, máquinas, colaboradores, instalações, recolhas e entregas.

Planeamento com base em capacidade disponível, duração estimada, dependências, prioridade, data prometida, material disponível e indisponibilidades.

Carga específica das impressoras 3D, incluindo trabalhos noturnos, duração, fila, manutenção e falhas.

Resumo diário com tarefas prioritárias, bloqueios, aprovações pendentes, compras necessárias e pedidos em risco.

Sugestões de replaneamento explicadas; alterações automáticas de datas externas apenas após autorização expressa.

Alertas de atraso provável, conflito de recursos e ausência de material, com antecedência configurável.

Registo da data inicialmente prometida, datas revistas, motivo e responsável.

## 4.8 Faturação e pagamentos

Integração com Moloni ou outro software de faturação certificado aprovado pela Cliente.

Validação do NIF, país, natureza das linhas, taxas de IVA, isenções, portes, descontos, pagamentos e saldo antes da emissão.

Sugestão do documento aplicável conforme regras aprovadas: fatura, fatura-recibo, recibo, nota de crédito ou outro documento suportado.

Pré-visualização obrigatória e emissão apenas por utilizador autorizado ou por regra de automatização expressamente aprovada.

Prevenção de duplicação mediante referência estável entre pedido, documento fiscal e pagamento.

Registo no CRM do identificador, número, estado, data, valor, PDF ou ligação segura ao documento fiscal.

Tratamento de pagamentos parciais, reembolsos, cancelamentos, notas de crédito e diferenças de arredondamento.

Conciliação entre Shopify, CRM, gateway de pagamento e software de faturação.

## 4.9 Apoio ao IVA trimestral

O módulo fiscal será uma ferramenta de preparação, conferência e evidência. Não substituirá o contabilista certificado nem garantirá, por si só, o cumprimento de obrigações declarativas.

Livro de vendas com base tributável, taxa, IVA liquidado, país, cliente, documento, estado e data fiscal.

Livro de compras e despesas com fornecedor, NIF, documento, base, IVA suportado, percentagem dedutível, categoria e comprovativo.

Classificação de despesas recorrentes por fornecedor e regras aprovadas pelo contabilista.

Períodos trimestrais bloqueáveis, com registo de alterações posteriores ao fecho.

Deteção de documentos em falta, duplicados, anulados, não faturados, sem NIF, com taxa divergente ou sem comprovativo.

Reconciliação entre vendas, documentos fiscais, pagamentos e notas de crédito.

Resumo de IVA liquidado, IVA dedutível, regularizações, valor estimado a pagar ou crédito a reportar.

Exportação do dossier do período para contabilista, incluindo tabelas, documentos de suporte e lista de exceções.

Lembretes de preparação e validação do trimestre configuráveis.

Proibição de submissão automática à Autoridade Tributária sem aditamento contratual, credenciais adequadas, testes, validação jurídica e confirmação final da Cliente.

## 4.10 Painel de gestão e assistente conversacional

Vendas, margem, lucro previsto e real, ticket médio, conversão de orçamentos e ponto de equilíbrio.

Pedidos em curso, atrasados, bloqueados, a aguardar cliente, controlo de qualidade ou material.

Carga por colaborador, máquina e etapa; tempos de espera e perdas por ociosidade.

Estoque, reservas, necessidade de compra e materiais sem rotação.

Contas a receber, pagamentos não conciliados, documentos por emitir e fluxo de caixa projetado.

Perguntas em linguagem natural sobre dados autorizados, com ligação ao registo que sustenta cada resposta.

Respostas limitadas pelas permissões do utilizador e identificação clara de estimativas.

## 4.11 Aprendizagem contínua

Comparação por trabalho entre material, tempo, custo, prazo e margem previstos e realizados.

Cálculo de fatores por família, dimensão, complexidade, material, máquina e processo, com exclusão de anomalias justificadas.

Número mínimo de amostras configurável antes de apresentar recomendação.

Sugestões de alteração de perdas, tempos, produtividade, custos e capacidade, sempre acompanhadas de amostra, impacto e nível de confiança.

Aprovação humana obrigatória antes de alterar receitas técnicas ou preços.

Versionamento, data de vigência e possibilidade de reversão de cada alteração.

Medição do desempenho das sugestões, incluindo erro médio, taxa de aceitação e impacto na margem.

# 5 Requisitos de inteligência artificial

5.1 O Prestador deverá implementar mecanismos para que a IA produza saídas estruturadas e validáveis, e não apenas texto livre.

5.2 Cada análise deverá separar dados confirmados, dados inferidos, dados em falta, nível de confiança, perguntas recomendadas e referências usadas.

5.3 O Sistema não poderá enviar dados pessoais, ficheiros de clientes ou informação financeira a fornecedor de IA não aprovado pela Cliente e não coberto por acordo de tratamento de dados.

5.4 Os dados da Cliente não poderão ser usados para treino geral de modelos de terceiros, salvo consentimento escrito, específico e revogável.

5.5 O Prestador implementará limites de custo, registo de utilização, anonimização quando possível, filtros de conteúdo, proteção contra instruções maliciosas incorporadas em ficheiros e fallback manual em caso de indisponibilidade.

5.6 A IA não emitirá documentos fiscais, alterará preços, prometerá datas ao cliente, efetuará compras ou enviará comunicações externas sem regra aprovada e permissões adequadas.

5.7 O modelo predefinido para o assistente de texto e para o agente executado por meio do Codex será o GPT-5.6 Sol, com nível de raciocínio médio, enquanto esse modelo e esse nível estiverem disponíveis e autorizados na subscrição ChatGPT Pro da Cliente.

5.8 A ligação à inteligência artificial deverá utilizar, como primeira opção, o mecanismo oficial Sign in with ChatGPT, mediante OAuth, e o acesso ao plano ChatGPT autorizado pela Cliente. Quando seja utilizado o Codex app-server, este deverá ser configurado com o fornecedor openai_chatgpt_plan ou mecanismo oficial equivalente que o substitua. A integração não deverá exigir a partilha da palavra-passe da Cliente nem expor tokens de acesso no navegador, nos registos ou no código-fonte.

5.9 O Sistema deverá consultar os modelos efetivamente disponibilizados à conta autenticada antes de iniciar cada sessão aplicável e selecionar o GPT-5.6 Sol com raciocínio médio. Se esse modelo, nível ou modalidade não estiver disponível, o Sistema não poderá substituí-lo silenciosamente. Deverá informar o utilizador autorizado, manter operacionais as funções determinísticas e solicitar aprovação administrativa antes de utilizar qualquer alternativa.

5.10 A utilização efetuada pelo CRM deverá ser imputada, sempre que tecnicamente elegível, aos limites incluídos no plano ChatGPT Pro da Cliente. O Sistema deverá apresentar o estado da ligação, o modelo selecionado, os pedidos efetuados, os erros conhecidos e os limites de utilização disponíveis, bem como permitir à Cliente definir um limite semanal para o CRM e revogar a ligação.

5.11 A ativação de créditos adicionais, recarga automática, chave de API faturada separadamente ou outro serviço pago de inteligência artificial dependerá de autorização prévia e escrita da Cliente, com indicação do fornecedor, modelo, finalidade, limite de despesa e responsável pela aprovação.

5.12 O assistente de texto deverá usar o acesso ao plano para análise, classificação, explicação e geração de saídas estruturadas. O Codex app-server apenas será utilizado quando a tarefa exigir ferramentas ou execução de processos. Os respetivos acessos deverão obedecer ao princípio do menor privilégio, sem acesso irrestrito ao sistema operativo, credenciais, ficheiros ou serviços externos.

5.13 A integração com o plano ChatGPT encontra-se dependente da elegibilidade da conta, das condições do fornecedor e da disponibilidade técnica da funcionalidade, atualmente sujeita a limitações de pré-visualização. A alteração, suspensão ou retirada dessa funcionalidade não autoriza automaticamente a contratação de API paga. Qualquer solução alternativa será tratada por pedido de alteração, com impacto, custos, segurança e proteção de dados previamente aprovados pela Cliente.

# 6 Requisitos não funcionais

| Área | Requisito mínimo |
| --- | --- |
| Segurança | HTTPS, cifragem de segredos, autenticação forte, sessões seguras, princípio do menor privilégio, proteção contra abuso e revisão de dependências. |
| Auditoria | Registo de utilizador, data, ação, origem, valor anterior e valor posterior para eventos críticos. |
| Disponibilidade | Objetivo e janela de manutenção definidos no Anexo F; degradação controlada quando integrações externas falharem. |
| Desempenho | Operações comuns responsivas; tarefas pesadas assíncronas com estado, progresso, repetição e notificação. |
| Backup | Cópias automáticas, retenção definida, restauro testado e documentação do ponto e tempo objetivo de recuperação. |
| Portabilidade | Exportação dos dados operacionais da Cliente em formatos abertos e documentação do esquema. |
| Observabilidade | Logs, métricas, alertas, correlação por encomenda e painel de estado das integrações. |
| Acessibilidade | Interfaces principais compatíveis com navegação por teclado, contraste adequado e etiquetas compreensíveis. |
| Compatibilidade | Navegadores modernos e utilização móvel nas operações de produção e gestão diária. |

# 7 Proteção de dados e RGPD

7.1 A Cliente atua como responsável pelo tratamento dos dados dos seus clientes, colaboradores e fornecedores. O Prestador atuará como subcontratante sempre que trate dados por conta da Cliente, devendo as Partes celebrar o acordo previsto no artigo 28.º do RGPD.

7.2 O Prestador tratará apenas os dados documentadamente instruídos pela Cliente, garantirá confidencialidade, medidas técnicas e organizativas adequadas, apoio a direitos dos titulares, gestão de incidentes, eliminação ou devolução no termo e controlo de subcontratantes ulteriores.

7.3 Qualquer transferência para fora do Espaço Económico Europeu dependerá de mecanismo legal válido, avaliação de risco e aprovação prévia da Cliente.

7.4 Incidentes com potencial impacto em dados pessoais deverão ser comunicados à Cliente sem demora injustificada e dentro do prazo operacional definido no Anexo F, com factos conhecidos, medidas tomadas e plano de contenção.

7.5 Ficheiros de arte, imagens e documentos deverão obedecer a prazos de retenção definidos e ser eliminados de cópias operacionais quando deixarem de ser necessários, sem prejuízo de retenção legal e backups protegidos.

# 8 Plano de implementação

| Fase | Conteúdo | Entregável e condição de passagem |
| --- | --- | --- |
| 0 Diagnóstico | Inventário de dados, fluxos, Shopify, personalizador, Moloni, CRM, permissões, custos e riscos | Documento de arquitetura, mapeamento e backlog aprovado |
| 1 Fundação | Identidades, cadastros, receitas, auditoria, permissões, filas, segredos, backups e observabilidade | Base técnica testada e ambiente de homologação |
| 2 Shopify | Webhooks, importação, ficheiros, pagamentos, reembolsos, reconciliação e exceções | Encomendas de teste reproduzidas no CRM sem duplicação |
| 3 Produção | Ordens, etapas, agenda, capacidade, materiais, apontamentos e controlo de qualidade | Pedido importado percorre o ciclo até à expedição |
| 4 Fiscal | Moloni, pagamentos, documentos, despesas, IVA, fecho e exportação contabilística | Período de teste reconciliado e validado pelo contabilista |
| 5 Orçamentista IA | Entradas multimodais, classificação, checklist, ficha técnica e proposta | Casos de teste das famílias prioritárias dentro das tolerâncias acordadas |
| 6 Gestor IA | Resumo diário, perguntas, alertas, risco de atraso e planeamento assistido | Respostas rastreáveis e permissões validadas |
| 7 Aprendizagem | Previsto e realizado, fatores, recomendações, versionamento e reversão | Recomendações geradas a partir de conjunto validado |
| 8 Entrada em produção | Migração, formação, operação paralela, contingência e estabilização | Auto de entrada em produção e plano de suporte |

# 9 Entregáveis

Código-fonte e histórico de versões produzido no âmbito do projeto.

Esquema de dados, documentação de APIs, webhooks, filas, integrações e mapeamentos.

Configuração de ambientes de desenvolvimento, homologação e produção.

Testes automatizados e relatório de testes funcionais, integração, segurança e recuperação.

Manual de administração, operação, contingência e resolução de falhas comuns.

Manual de utilizador por perfil e materiais de formação.

Registo de decisões, dependências externas, limitações e dívida técnica aceite.

Plano de backup, restauro, continuidade, saída e portabilidade.

Relatório de entrada em produção e período de estabilização.

# 10 Responsabilidades da Cliente

Disponibilizar acessos técnicos autorizados, documentação, contas de teste e interlocutores competentes.

Garantir a licitude dos dados e ficheiros fornecidos e definir as políticas de retenção.

Validar receitas técnicas, custos, margens, etapas, calendários, permissões e modelos de comunicação.

Obter do contabilista certificado a validação das regras de IVA, dedutibilidade, documentos e mapas trimestrais.

Executar testes de aceitação dentro dos prazos acordados e documentar anomalias reproduzíveis.

Manter contratos e subscrições de Shopify, personalizador, Moloni, gateways, alojamento e fornecedores de IA, salvo estipulação comercial em contrário.

Não partilhar credenciais pessoais; criar acessos técnicos dedicados e revogáveis.

# 11 Responsabilidades do Prestador

Executar os trabalhos de acordo com boas práticas de engenharia, segurança, proteção de dados e documentação.

Não alterar produção sem processo de implantação, cópia de segurança, plano de reversão e autorização aplicável.

Informar riscos, atrasos, dependências e custos externos assim que sejam identificados.

Preservar alterações e dados existentes da Cliente e evitar operações destrutivas não autorizadas.

Corrigir, sem custo adicional, defeitos que representem desconformidade com requisitos aceites durante o período de garantia.

Manter segregação entre ambientes e não usar dados reais em desenvolvimento quando dados anonimizados forem suficientes.

Fornecer cooperação razoável ao contabilista, encarregado de proteção de dados e auditor autorizado da Cliente.

# 12 Aceitação

12.1 Cada fase será entregue em ambiente de homologação com nota de versão, testes, documentação e lista de limitações conhecidas.

12.2 A Cliente disporá de [10] dias úteis para aceitar ou rejeitar fundamentadamente a entrega. O silêncio apenas valerá como aceitação se tal for expressamente confirmado na versão assinada.

12.3 A rejeição deverá identificar o requisito, passos de reprodução, resultado obtido e resultado esperado. Defeitos críticos impedem a aceitação; defeitos menores podem constar de lista de correções com prazo acordado.

12.4 A entrada em produção não implica renúncia a defeitos ocultos, vulnerabilidades ou desconformidades não detetáveis no teste razoável.

# 13 Critérios essenciais de aceitação

| Cenário | Resultado obrigatório |
| --- | --- |
| Encomenda Shopify paga | Criação única no CRM com cliente, linhas, impostos, pagamento e ficheiros corretos |
| Webhook repetido | Nenhuma duplicação; evento registado como já processado |
| Produto sem mapeamento | Fila de exceção; não criar ordem de produção incorreta |
| Orçamento por imagem | Dados extraídos, confiança, perguntas em falta e confirmação antes do preço |
| Pedido aprovado | Ordem de produção com receita, etapas, responsáveis e prazo |
| Reembolso | Pagamento, pedido e documento fiscal sinalizados para tratamento coerente |
| Documento fiscal | Referência única, valores reconciliados e bloqueio de duplicados |
| Trimestre IVA | Vendas, compras, créditos e exceções conciliados com evidência exportável |
| Pergunta à IA | Resposta baseada em dados autorizados, identificando fontes e estimativas |
| Alteração aprendida | Recomendação explicada, aprovação, versão e reversão disponíveis |

# 14 Alterações de âmbito

14.1 Qualquer alteração ao âmbito será formalizada por pedido de alteração com descrição, fundamento, impacto em arquitetura, segurança, dados, preço, prazo, testes e suporte.

14.2 O Prestador não iniciará trabalho adicional antes da aprovação escrita da Cliente, exceto medidas urgentes de contenção de incidente, devidamente registadas.

14.3 Atualizações obrigatórias impostas por Shopify, Moloni, Autoridade Tributária, fornecedor de IA ou outro terceiro serão avaliadas quanto ao impacto e tratadas segundo o modelo comercial acordado.

# 15 Preço e condições comerciais

15.1 O preço de implementação é de € [a preencher], acrescido de IVA à taxa legal em vigor, conforme distribuição por fases constante do Anexo G.

15.2 A manutenção e suporte terão o valor de € [a preencher] por [mês/ano], acrescido de IVA.

15.3 Custos de terceiros, incluindo Shopify, aplicações, Moloni, alojamento, armazenamento, email, SMS, gateways, modelos de IA e monitorização, serão suportados por [a preencher] e previamente aprovados quando variáveis. A subscrição ChatGPT Pro será mantida pela Cliente. O Prestador deverá privilegiar o consumo dos limites incluídos nessa subscrição, nos termos da cláusula 5, antes de propor API ou créditos adicionais.

15.4 Nenhum valor baseado em consumo poderá exceder o limite mensal aprovado sem alerta e autorização.

15.5 As faturas vencem em [a preencher] dias. A suspensão por falta de pagamento deverá respeitar aviso prévio, preservação de dados e continuidade mínima acordada.

# 16 Cronograma

16.1 As datas, duração, dependências e responsáveis serão preenchidos no Anexo E após a fase de diagnóstico.

16.2 O cronograma será ajustado quando existam atrasos imputáveis à falta de acessos, validações, dados, decisões, serviços de terceiros ou pedidos de alteração, devendo o impacto ser documentado.

16.3 Nenhuma data de entrada em produção será confirmada sem conclusão dos testes críticos, plano de reversão, formação e validação fiscal aplicável.

# 17 Garantia manutenção e suporte

17.1 O período de garantia será de [a preencher] dias após a aceitação de cada fase ou da entrada em produção, prevalecendo o que for mais favorável à Cliente na versão assinada.

17.2 A garantia cobre defeitos de conformidade e não inclui novas funcionalidades, alterações de terceiros, utilização contrária à documentação ou intervenções não autorizadas.

17.3 Os níveis de serviço, horários, canais, prioridades, tempos de resposta, tempos de restauro e manutenção programada constam do Anexo F.

# 18 Propriedade intelectual

18.1 Os dados, conteúdos, ficheiros, marcas, receitas técnicas, regras comerciais, documentação interna e modelos específicos da operação pertencem à Cliente.

18.2 O regime de titularidade do código desenvolvido deverá ser selecionado no Anexo G entre cessão à Cliente, licença perpétua ou licença de utilização, identificando componentes preexistentes e de código aberto.

18.3 O Prestador entregará lista de dependências e respetivas licenças e não incorporará componente que imponha divulgação do código proprietário sem aprovação escrita.

18.4 O Prestador não poderá reutilizar dados, segredos comerciais, receitas técnicas ou identidade da Cliente para benefício de terceiros.

# 19 Confidencialidade

19.1 Cada Parte protegerá informação técnica, comercial, financeira, fiscal, operacional e pessoal da outra Parte e limitará o acesso a quem necessite de a conhecer.

19.2 A obrigação não se aplica a informação pública sem violação, legitimamente conhecida, recebida de terceiro autorizado ou exigida por lei, mediante aviso quando permitido.

19.3 A confidencialidade vigorará durante o Contrato e por [cinco] anos após o seu termo, sem limite para segredos comerciais enquanto mantiverem essa natureza.

# 20 Segurança e incidentes

20.1 O Prestador manterá plano de resposta a incidentes, contactos de emergência, classificação de severidade, contenção, preservação de evidência, recuperação e análise de causa raiz.

20.2 Vulnerabilidades críticas conhecidas e exploráveis deverão ser tratadas com prioridade. Os prazos concretos constam do Anexo F.

20.3 Testes de segurança não poderão afetar sistemas de produção ou terceiros sem autorização e janela aprovada.

# 21 Responsabilidade

21.1 Cada Parte responde pelos danos diretos causados por incumprimento culposo, nos limites admitidos por lei e no limite financeiro a negociar no Anexo G.

21.2 Nenhuma limitação se aplica quando proibida por lei, designadamente em caso de dolo, violação de confidencialidade, infração de propriedade intelectual ou responsabilidade por dados pessoais na medida legalmente inderrogável.

21.3 A Cliente reconhece que previsões de IA e planeamento são probabilísticos e exigem validação. O Prestador continua responsável por implementar os controlos, avisos e limites contratualmente previstos.

# 22 Duração e cessação

22.1 O Contrato inicia-se na data da assinatura e mantém-se até à conclusão da implementação, seguindo-se o período de manutenção definido no Anexo G.

22.2 Qualquer Parte poderá resolver por incumprimento material não sanado no prazo de [30] dias após notificação, sem prejuízo de resolução imediata quando legalmente justificada.

22.3 No termo, o Prestador entregará dados, código e documentação devidos, revogará acessos, eliminará cópias não sujeitas a retenção e prestará transição pelo período e preço acordados.

22.4 A cessação não poderá ser usada para reter dados operacionais da Cliente nem impedir a respetiva exportação.

# 23 Força maior e dependências externas

Nenhuma Parte será responsável por atraso causado por evento fora do controlo razoável, devendo informar a outra, reduzir o impacto e manter plano de contingência. Indisponibilidade de Shopify, Moloni, gateway ou fornecedor de IA será tratada conforme mecanismos de fila, repetição e operação manual previstos.

# 24 Comunicações e governação

24.1 As Partes nomearão gestor de projeto, responsável técnico, responsável funcional e contactos para segurança e fiscalidade.

24.2 Decisões sobre preço, fiscalidade, proteção de dados, entrada em produção e alteração de âmbito exigem registo escrito.

24.3 Serão realizadas reuniões de acompanhamento com periodicidade [a preencher], acompanhadas de resumo de progresso, riscos, decisões e próximos passos.

# 25 Lei aplicável e foro

25.1 O Contrato rege-se pela lei portuguesa.

25.2 As Partes procurarão resolver divergências por negociação de boa-fé. Na falta de acordo, será competente o tribunal da comarca a definir na versão assinada, sem prejuízo de regras imperativas.

# 26 Disposições finais

26.1 Os anexos fazem parte integrante do Contrato. Em caso de conflito, prevalece o texto contratual, seguido do aditamento mais recente, do anexo de âmbito e da documentação técnica aprovada.

26.2 A invalidade de uma disposição não afeta as restantes. A não exigência pontual de um direito não constitui renúncia.

26.3 O Contrato apenas poderá ser alterado por escrito e assinado por representantes autorizados.

# Anexo A Matriz de âmbito

| Componente | Incluído | Decisão em aberto |
| --- | --- | --- |
| CRM e base operacional central | Sim | Estratégia de evolução e alojamento |
| Integração Shopify por APIs e webhooks | Sim | Acessos, aplicação privada e campos do personalizador |
| Integração Moloni | Sim | Regras finais e credenciais técnicas |
| Orçamentista por texto e imagem | Sim | Fornecedor de IA e limites de consumo |
| Leitura de vetor e cálculo geométrico | Planeado | Formatos e tolerâncias por família |
| Produção agenda e capacidade | Sim | Calendários, máquinas e horários |
| Apoio ao IVA trimestral | Sim | Regras validadas pelo contabilista |
| Submissão automática à AT | Não incluída | Somente por aditamento específico |
| Comunicações automáticas ao cliente | Condicional | Canais, modelos, consentimento e aprovação |
| Aplicação móvel nativa | Não presumida | Avaliar aplicação web responsiva primeiro |

# Anexo B Dados de aprendizagem por trabalho

| Categoria | Previsto | Realizado |
| --- | --- | --- |
| Materiais | Filamento, acrílico, LED, vinil, placas, consumíveis | Consumo, desperdício, substituições e sobras |
| Máquinas | Tempo de impressão, corte e preparação | Tempo efetivo, pausa, falha e repetição |
| Mão de obra | Design, produção, montagem, acabamento e instalação | Tempo por pessoa, etapa e retrabalho |
| Prazo | Início, fim e entrega prometida | Datas efetivas e motivo de desvio |
| Financeiro | Custo, preço, margem e comissão | Custo real, lucro real e diferença |
| Qualidade | Risco e controlos planeados | Falhas, devoluções, reclamações e correções |

# Anexo C Matriz de permissões a completar

| Perfil | Acesso previsto | Restrições |
| --- | --- | --- |
| Administração | Configuração, integrações, utilizadores e auditoria | Ações críticas com confirmação e autenticação reforçada |
| Gestão | Indicadores, margens, agenda, custos e aprovações | Sem acesso a segredos técnicos desnecessários |
| Comercial | Clientes, orçamentos, propostas e seguimento | Margens e descontos conforme limite |
| Produção | Ordens atribuídas, ficheiros, etapas e consumos | Sem preços, dados fiscais ou financeiros |
| Financeiro | Pagamentos, documentos, despesas, IVA e reconciliação | Sem alterar receitas técnicas |
| Contabilista | Mapas fiscais, documentos, exceções e exportações | Leitura ou validação conforme mandato |

# Anexo D Lista de decisões antes do arranque

Identificação e poderes do Prestador e dos signatários.

Preço, fases de pagamento, retenções, despesas e custos de terceiros.

Cronograma, equipa, disponibilidade da Cliente e data objetivo.

Modelo de propriedade intelectual e repositório do código.

Alojamento, região de dados, backups, retenção e recuperação.

Conta ChatGPT Pro da Cliente, elegibilidade do Sign in with ChatGPT, política de dados, limite semanal do CRM, modelos autorizados e procedimento de aprovação de créditos ou API pagos.

Acessos Shopify, personalizador, Moloni, gateways e email.

Regras fiscais aprovadas pelo contabilista e conjunto de teste trimestral.

Famílias e receitas técnicas prioritárias para a primeira versão.

Níveis de serviço, garantia, responsabilidade e plano de saída.

# Anexo E Cronograma contratual

| Fase | Início | Fim | Responsável | Dependências |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Diagnóstico | A preencher | A preencher | A preencher | Acessos e interlocutores |
| Fundação | A preencher | A preencher | A preencher | Arquitetura aprovada |
| Shopify | A preencher | A preencher | A preencher | Aplicação e webhooks |
| Produção | A preencher | A preencher | A preencher | Receitas e equipa |
| Fiscal | A preencher | A preencher | A preencher | Moloni e contabilista |
| IA | A preencher | A preencher | A preencher | Casos e dados de teste |
| Entrada em produção | A preencher | A preencher | A preencher | Aceitação e formação |

# Anexo F Níveis de serviço a negociar

| Prioridade | Exemplo | Resposta | Restauro ou plano |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 Crítica | Sistema indisponível, perda de dados, pedidos duplicados ou emissão fiscal incorreta | A preencher | A preencher |
| P2 Alta | Integração parada, produção bloqueada ou reconciliação materialmente incorreta | A preencher | A preencher |
| P3 Normal | Função degradada com alternativa manual | A preencher | A preencher |
| P4 Baixa | Dúvida, melhoria ou defeito cosmético | A preencher | A preencher |

# Anexo G Condições comerciais e assinaturas

| Elemento | Valor ou decisão |
| --- | --- |
| Preço de implementação | € [a preencher] + IVA |
| Manutenção | € [a preencher] + IVA por [mês/ano] |
| Prazo de pagamento | [a preencher] dias |
| Período de garantia | [a preencher] dias |
| Limite de responsabilidade | [a negociar após revisão jurídica] |
| Modelo de propriedade do código | [cessão/licença perpétua/licença de utilização] |
| Foro | [a preencher] |

Feito em duplicado, em [local], aos [dia] de [mês] de [ano].

| Pela Cliente | Pelo Prestador |
| --- | --- |
| ________________________________ Nome: [a preencher] Qualidade: [a preencher] | ________________________________ Nome: [a preencher] Qualidade: [a preencher] |
| Data: ____ / ____ / ______ | Data: ____ / ____ / ______ |